/

**UMOWA Nr ZP.272. ... .2023**

**na wykonanie**

**modernizacji budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów**

zawarta w dniu ............. 2023 roku, w Rozdrażewie, pomiędzy:

Gminą Rozdrażew z/s w: ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew, NIP: 6211693434;

reprezentowaną przez: –…………… Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ……….. zwaną dalej „**Zamawiającym**”,

a

**.............................................................................................................................................**

wpisanym do **………………….** NIP **............................,** reprezentowanym przez:

...................................................................................................................................................

zwanym dalej **„Wykonawcą”** o następującej treści:

§ 1

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji (po negocjacjach) zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

**Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Edycja 3/2021/2871 PGR**

Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zadania oraz płatności zawarte są w Uchwale nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne na zadanie

pod nazwą **„Modernizacja budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów”**

2. W wyniku przeprowadzenia postępowania oferta Wykonawcy została wybrana jako  
 najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów ustawy.

3. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, określony  
 w ust. 1.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z projektami wykonawczymi oraz Specyfikacjami  
 Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i uznaje je za prawidłową  
 i wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  
 § 3

ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

1. Strony umowy ustalają, iż roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę zgodnie z uzgodnionym zakresem robót określonym w przedmiarze robót, złożoną ofertą, Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa, przepisami prawa (w tym przepisami techniczno – budowlanymi)
2. Integralnie z umową, wiążące dla stron umowy są postanowienia zawarte w niżej wymienionych dokumentach:

1) SWZ,  
 2) projektach wykonawczych,  
 3) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  
 4) złożonej ofercie przetargowej

1. Wykonawca oświadcza, iż dokładnie i z należytą starannością zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 2 pkt 1-4 i oświadcza, że nie ma do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że prace będące przedmiotem jej opracowania są w pełni możliwe do zrealizowania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności zgodnie z określonymi w umowie terminami.
2. Zbędne materiały, w tym zanieczyszczenia, grunt nieprzydatny stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach.
3. Wszelkie roboty ulegające zanikowi muszą zostać odebrane i potwierdzone przez

Inspektora nadzoru.   
 § 4

TERMINY

1. Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji robót:

1) termin przekazania protokolarnego terenu budowy – w ciągu 3 dni roboczych od daty  
 zawarcia umowy, dzień przekazania protokolarnego terenu budowy stanowi termin  
 rozpoczęcia robót przez Wykonawcę,

2) **termin zakończenia robót i zgłoszenia ich na piśmie Zamawiającemu strony ustalają**

**w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.**   
 Termin zakończenia robót obejmuje również uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu

przez Wykonawcę:

a) uzyskanie potwierdzenia przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej ENERGA OPERATOR S.A.

1. Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę. O miejscu i terminie czynności odbiorowych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Nieobecność Wykonawcy nie stanowi przeszkody do dokonania czynności odbiorowych, a ustalenia Zamawiającego dokonane podczas tych czynności będą wiążące dla Wykonawcy.

W przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót Zamawiający jest upoważniony do jednostronnego dokonania odbioru przedmiotu umowy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.

Odbiory częściowe zostaną dokonane w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wykonania robót przez Wykonawcę. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

1. Terminem zakończenia wykonywania robót budowlanych jest dzień zgłoszenia przez  
   Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót.

§ 5

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania niniejszej umowy należy:

1) przekazanie terenu budowy w terminie oznaczonym w § 4 ust. 1 umowy,

2) przekazanie 1 egz. dokumentacji projektowej, STWiOR, kopii uzgodnień  
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  
4) odbiór robót zgodnie z postanowieniami umowy.

1. Z przekazania terenu budowy strony umowy sporządzą protokół, w którym uwzględnią stan techniczny terenu.

§ 6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Do obowiązków Wykonawcy poza innymi niewymienionymi w umowie należą w szczególności:

Uwaga: **Pracebędą prowadzone na obiekcie, w którym funkcjonuje filia Szkoły Podstawowej i w jej bezpośrednim otoczeniu**

1) zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem nieuprawnionych osób trzecich,  
2) urządzenie i organizacja terenu budowy oraz koordynowanie robót,

3) zapewnienie w trakcie prowadzenia robót bezpiecznego przechodzenia pieszych  
 przez teren na którym są prowadzone roboty budowlane

Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie ruchu kołowego i pieszego do czasu zakończenia i odbioru robót, właściwe oznakowanie terenu robót (zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa), prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP i p-poż.,

4) przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać w maszynach i pojazdach sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisów. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,

5) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed  
 ich zniszczeniem,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich żądanych dokumentów  
 pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót,

7) wykonywanie obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa wynikających  
 z obowiązujących przepisów prawa i dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy  
 realizowanych robót oraz p-poż,

8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  
 wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi

robotami, w tym także ruchem pojazdów,

9) przygotowanie zaplecza budowy oraz zapewnienie niezbędnych mediów, utrzymywanie porządku na placu budowy, zapewnienie pomieszczeń socjalno-technicznych przeznaczonych dla swoich pracowników i podwykonawców. Po zakończeniu robót Wykonawca usunie wszelkie elementy swojego zaplecza budowy,

10) zapewnienie w niezbędnej ilości potencjału ludzkiego oraz potrzebnych maszyn  
i urządzeń sprawnych technicznie i dopuszczonych do użytkowania w budownictwie według potrzeb zgodnie z zakresem umowy,

11) umożliwienie wstępu na teren budowy oraz zapewnienie pracownikom organów  
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnianie im informacji wymaganych tą ustawą,

12) wykonywanie robót z nowych materiałów przez siebie zakupionych,

13) używanie do realizacji robót materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

14) przedstawianie inspektorowi nadzoru inwestorskiego, na każde jego żądanie, przed  
wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość  
i dopuszczenie do stosowania tj.: w szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót,

15) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego)  
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub termin zakończenia robót,

16) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby  
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

17) wyznaczenie do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osób  
wskazanych w ofercie; zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu  
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga  
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SWZ,

18) dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz  
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy (m.in.: protokoły pomiarów i badania ochrony przeciwporażeniowej, protokoły pomiarowe badania izolacji instalacji elektrycznej, protokoły badania oporności uziemień instalacji odgromowej, protokoły z przeprowadzonych prób szczelności instalacji sanitarnych i grzewczych),

19) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia  
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.), na cały okres  
realizacji umowy, osób wykonujących prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych, operatorów sprzętu oraz osób wykonujących prace instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia, z zastrzeżeniem, że obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy. Wymóg ten nie dotyczy również czynności związanych z kierowaniem robotami i nadzorem. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania tego wymogu. Na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie Wykonawca przedstawi oświadczenie zatrudnionego pracownika, oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub inne dokumenty, zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy  
o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika,

20) uzyskanie we własnym zakresie przez Wykonawcę (w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa) wszelkich innych decyzji i uzgodnień, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,

21) pokrycie kosztów sprzątania, wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadów, od chwili przekazania placu budowy do daty sporządzenia protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy,

22) pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej i wody zużytych podczas prowadzenia robót budowlanych

23) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również  
terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

24) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót,  
ich części, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń - naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego,

25) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu:

a) uzyskanie potwierdzenia przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci

energetycznej ENERGA OPERATOR S.A.

26) **zapewnienie przez Wykonawcę finansowania inwestycji w części niepokrytej  
udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy  
dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych.**

2. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach budowy, które będą zwoływane nie rzadziej niż raz na 30 dni oraz w razie potrzeb zgłaszanych przez uczestników procesu inwestycyjnego.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w niniejszej umowie.

4. Wykonawca winien posiadać aktualną i opłaconą polisę OC, bądź inny dokument  
potwierdzający ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej  
związanej z przedmiotem zamówienia, przez cały okres realizacji umowy.

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Od chwili protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy do chwili protokolarnego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy.
2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy  
   dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.  
    § 8

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac budowlanych związanych  
   z wykonaniem przedmiotu umowy podwykonawcom.
2. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót  
   ......................................................................................................,pozostały zakres prac Wykonawca wykona własnymi siłami.
3. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo wymaga formy pisemnej, pod  
   rygorem nieważności.
4. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
5. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,  
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia  
 Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,  
3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar  
umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

1. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
   o podwykonawstwo, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez  
   Zamawiającego.
2. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, nie może spowodować  
   wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia ani wzrostu kosztu jego wykonania określonego w niniejszej umowie.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy również umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.
5. Postanowienia zawarte w ust. 4-9, stosuje się odpowiednio do zawierania umów  
   o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami oraz do zmian umów o podwykonawstwo.
6. Wykonawca odpowiada za prawidłowy dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za jakość i terminowość robót wymienionych w § 2 wykonanych przez podwykonawców, tak jak za działania własne.
7. Wykonawca zobowiązuje się ustalić z podwykonawcami taki zakres ich odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy, aby nie był on mniejszy od zakresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego.
8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność prawną za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców oraz za wszelkie szkody wynikłe z przyczyn leżących po stronie podwykonawców a powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
9. W przypadku powierzenia wykonania robót podwykonawcom, Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestniczenia w odbiorze robót przez nich wykonanych.
10. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem daty  
    wymagalności płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przedstawić Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.
11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
    z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
    Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych  
    podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić  
    Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty  
    wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje  
    o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  
    W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem  
    podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez  
    Zamawiającego Zamawiający może:
15. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  
    podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
16. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
17. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  
    podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
20. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby  
    Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
21. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
22. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta, zaakceptowana przez Zamawiającego, umowa o podwykonawstwo, lub który nie daje rękojmi należytego wykonania powierzonych zadań, w szczególności narusza postanowienia niniejszej umowy

§ 9

ODBIÓR ROBÓT

1. Wszelkie czynności związane z odbiorem końcowym dokonywane będą na zasadach określonych w niniejszym §, z zachowaniem obowiązujących przepisów.
2. Odbiory częściowe, których przedmiotem są roboty zanikające i podlegające zakryciu przeprowadza się w terminie dwóch dni od dnia zgłoszenia.
3. Termin odbioru końcowego ustala Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym

i przeprowadza się go w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

1. Wykonawca przygotowuje odbiór końcowy i zobowiązany jest powiadomić wszystkie organy, instytucje i właścicieli sieci (zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym) uczestniczące w tym odbiorze.
2. Przed zgłoszeniem odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek skompletowania i dostarczenia dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów.
3. Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w toku odbioru. Protokół podpisywany jest przez Wykonawcę i Zamawiającego. Dzień podpisania protokołu stanowi datę odbioru.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, a także braku dokumentacji, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru.
5. Za datę wykonania zobowiązania przyjmuje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę przez złożenie w Urzędzie Gminy stosownego pisma wzywającego Zamawiającego do odbioru, pod warunkiem że dokonany na to wezwanie odbiór potwierdzi fakt ukończenia robót. W sytuacji, w której po zgłoszeniu Wykonawcy i zorganizowaniu odbioru końcowego przez Zamawiającego okaże się, że przedmiot umowy nie został wykonany, uznaje się, że Wykonawca jest opóźniony od dnia określonego w § 4 ust. 2 jako ostateczny termin wykonania umowy  i od tej daty Zamawiający naliczał będzie kary umowne, wskazane w § 12 ust. 1.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady lub braki:
   1. nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,
   2. nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może dokonać obniżenia wynagrodzenia,
   3. nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie – Zamawiający może żądać ich ponownego wykonania.
7. W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu nowy termin zgłoszenia gotowości do odbioru ustala się zgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
8. W przypadku nie przystąpienia Zamawiającego do czynności odbioru lub ich nie zakończenia w wyznaczonym terminie, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca upoważniony jest do naliczania kar umownych za opóźnienie, zgodnie z § 12 ust. 2 Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do przeprowadzenia jednostronnego odbioru.

§ 10

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie robót Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe, zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości:

ogółem brutto ………….…...................................................... zł

słownie: ..................................................................................................... złotych

Cena zawiera podatek VAT w wysokości ............. %

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało określone w oparciu o niżej wymienione składniki kalkulacyjne, tj.:

1) stawka roboczogodziny (Rg) - ………….. PLN

2) wskaźnik kosztów ogólnych (Ko) - ………….. % od R + S

3) wskaźnik kosztów zakupu materiałów (Kz) - …………. % od M

4) wskaźnik zysku (Z) - …………. % od R + S + Ko

1. Rozliczenie za przedmiot zamówienia nastąpi w następujący sposób:  
   1)zaliczka w wysokości 5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, tj. w kwocie ………………. zł brutto, będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy o numerze .......................... nie później niż w terminie 30 dni od podpisania umowy;

2)pozostałe 95 % ceny wskazanej w ust. 1 niniejszej umowy tj. kwota ........................................, zostanie wypłacone Wykonawcy po należytej realizacji zamówienia. Zamówienie zostanie uznane za należycie zrealizowane poprzez podpisanie protokołu odbioru.

4. Warunkiem przyjęcia przez Zamawiającego faktury końcowej za wykonane przedmiotu umowy jest dokonanie przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru protokolarnego odbioru przedmiotowych prac, których ilość i wartość określona będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego     opracowanego przez Wykonawcę. Faktura, aby być przyjęta przez Zamawiającego musi posiadać     załączniki w postaci protokołu odbioru oraz zweryfikowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu     powykonawczego;

5. Zamawiający wypłaci Wykonawcy kwotę wynagrodzenia końcowego wynikającą z rzeczywistego     wykonania poszczególnych pozycji obmiarowych potwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Zmiana     kwoty wynagrodzenia końcowego wynikająca z różnic obmiarowych między kosztorysem ofertowym a powykonawczym nie będzie wymagała aneksowania umowy podstawowej z Wykonawcą robót.

6. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie opłacane z konta Zamawiającego przelewem na rachunek  bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

8. Termin płatności faktury końcowej wynosi 35 dni od dnia odbioru inwestycji, z tym

zastrzeżeniem, że wypłata nastąpi nie wcześniej niż przekazanie Zamawiającemu środków

na ten cel przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a Zamawiający do czasu otrzymania tych

środków nie popada w zwłokę.

9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

10. Faktury należy wystawić na:

**Gmina Rozdrażew**, **ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew NIP: 6211693434**

11. Zamawiający nie dopuszcza płatności w walutach obcych.

12. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę realizacji części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz z oświadczeniem podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wymaganych zobowiązań. Oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, winno potwierdzać, że otrzymał on od Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonany dotychczas przez niego zakres prac, który Wykonawca zamierza rozliczyć.

13. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie  nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo.

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zobowiązany jest umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 12. Termin zgłaszania uwag – 7 dni licząc od dnia doręczenia tej informacji.

18.Wprzypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

§ 11

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

1. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają niewymienione w umowie obowiązki Inwestora, którego interesy prawne inspektor reprezentuje w wykonaniu niniejszej umowy.
2. Funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie …………………………………………………………
3. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami budowlanymi następujące osoby ………..
4. Obowiązki kierownika budowy wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają niewymienione w umowie obowiązki Wykonawcy, którego kierownik reprezentuje interesy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną prawną odpowiedzialność za działania i zaniechania kierownika budowy

§ 12

KARY UMOWNE

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy między innymi w formie kar umownych, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. za zwłokę w zakończeniu robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto  
   określonego w § 10 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od umownego terminu  
   zakończenia robót do dnia ich odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń,
3. za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad podczas odbioru lub w okresie gwarancji  
   i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego (lub uzgodnionego przez Strony) na ich usunięcie, do dnia ich faktycznego usunięcia.
4. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn  
   dotyczących Wykonawcy w tym z przyczyn, o których mowa w § 13 umowy -  
   w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1,
5. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom – w wysokości 10 %  
   niezapłaconej należności,
6. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom – w wysokości  
   0,5 % niezapłaconej należności za każdy dzień opóźnienia w zapłacie,
7. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której  
   przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 10.000,00 zł,
8. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości  
   0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1,
9. za wykonywanie robót budowlanych przez podwykonawcę bez zawartej, zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo - w wysokości 10.000,00 zł,
10. za niedopełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców  
    pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę  
    w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego  
    wynagrodzenia za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego  
    niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących  
    roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeku Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono  
    przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonującą pracę w zakresie robót  
    budowlanych, wobec której nie dopełniono wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
11. w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez  
    Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie  
    kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

* 1. za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości Umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
  2. za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez  
Zamawiającego, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych  
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego, bez dodatkowego wezwania go do zapłaty.

5. Wszelkie uchybienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, mogące mieć wpływ  
 na przyznane Zamawiającemu dofinansowanie w formie dotacji, i ich rozliczenie, obciążać

będą Wykonawcę do wysokości poniesionych szkód.

6.Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych  
 tytułów do maksymalnej wysokości - 30 % wynagrodzenia umownego brutto  
 określonego w § 10 ust. 1.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający  
   może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu  
   jednej z poniższych okoliczności:
2. Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z podwykonawcą zgodnie  
   z niniejszą umową lub zawarł umowę z podwykonawcą z naruszeniem warunków,  
   o których mowa w § 8,
3. Wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonym w umowie terminie,
4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  
   w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub  
   dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa  
   państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim wypadku Wykonawca może żądać  
   jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
5. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny  
   z niniejszą umową, projektami wykonawczymi, Specyfikacjami Technicznymi  
   Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub wskazaniami Zamawiającego,
6. Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy (z przyczyn leżących po stronie  
   Wykonawcy) i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,
7. Wykonawca nie posiada aktualnej i opłaconej polisy OC, bądź innego dokumentu  
   potwierdzającego ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności  
   gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia,
8. Wykonawca nie posiada zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
9. zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania  
   naprawczego, bądź zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy,
10. zaistnieje konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty  
    podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, o której mowa w § 10 ust. 1 umowy.
11. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno  
    zawierać uzasadnienie.
12. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót już  
    wykonanych.
13. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany  
    do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami w terminie 7 dni od  
    odstąpienia od umowy. Z przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony  
    sporządzą protokół, w którym oznaczą stan przedmiotu umowy i terenu budowy wraz  
    z zestawieniem wartości wykonanych robót.
14. Z umownego prawa do odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać przez cały  
    okres realizacji umowy.
15. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie  
    z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy  
    i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć wykonanie robót   
    poprawkowych lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt  
    Wykonawcy.

§ 14

GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót na okres ..........  
   miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Strony umowy  
   zgodnie ustalają, iż w ostatnim miesiącu gwarancji i rękojmi dokonają przeglądu przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce wykonania przeglądu, zostaną określone przez Zamawiającego, o czym zostanie powiadomiony Wykonawca, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla Wykonawcy.
2. W razie ujawnienia się wady wykonanej roboty, która jednocześnie objęta jest  
   odpowiedzialnością z tytułu rękojmi i udzielonej Zamawiającemu gwarancji, Zamawiający  
   ma prawo, w zakresie każdej z osobna ujawnionej wady, dokonać wyboru pomiędzy  
   dochodzeniem uprawnień z tytułu rękojmi a dochodzeniem uprawnień z tytułu gwarancji.
3. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca usunie wady wykonanych robót, które  
   zostaną zgłoszone przed upływem umownego terminu gwarancji jakości i rękojmi.
4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni  
   licząc od daty powiadomienia go przez Zamawiającego (mailowo a następnie pisemnie  
   listem poleconym).
5. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi,  
   Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu  
   usunięcia zagrożenia.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez  
   Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej  
   na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane  
   w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego  
   wykonania umowy.
7. Strony umowy zgodnie ustalają, że w przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku  
   o ustanowienie gwarancji zapłaty na podstawie przepisów art. 6491 – 6495 Kodeksu  
   Cywilnego, termin do udzielenia gwarancji nie może być krótszy niż 2 tygodnie.
8. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu koszty uzyskania gwarancji  
   w terminie 7 dni po dniu wpłynięcia zapłaty wynagrodzenia objętego udzieloną gwarancją  
   na konto Wykonawcy.

§ 15

ZABEZPIECZENIE

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% wynagrodzenia umownego brutto w kwocie ................... zł  
   w następującej formie: ………..................................................................................................,

które będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego  
wykonania umowy, roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. Zabezpieczenie należytego  
wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia  
wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

1. Strony umowy ustalają, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu  
   rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia, określonego w ust. 1  
   niniejszego paragrafu, która zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu  
   gwarancji i rękojmi za wady.

§ 16

ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w wypadku:
   1. w odniesieniu do wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane ograniczeniem zakresu przedmiotu zamówienia, w takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości, bądź gdy konieczność zmiany związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego),
   2. w odniesieniu do terminu wykonania zamówienia, w przypadku:
      1. wystąpienia zamówień dodatkowych,
      2. wystąpienia warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w projektach wykonawczych lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji,  
         fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia,
      3. wystąpienia warunków i zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę lub  
         Zamawiającego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy,  
         wykopaliska czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, które uniemożliwiłyby  
         wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią,
      4. wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje  
         przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie  
         zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby zorganizowania badania archeologicznego,
      5. wystąpienia siły wyższej,
      6. wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa,
      7. działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany  
         urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych,
      8. przerwy w wykonywaniu robót budowlanych na skutek zdarzeń niemożliwych  
         do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
      9. wystąpienia istotnych wad dokumentacji wykonawczej, skutkujących koniecznością  
         dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje  
         realizację określonego rodzaju robót,
      10. wprowadzenia przez projektanta, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projektach  
          wykonawczych lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót  
          Budowlanych w celu wykonania robót budowlanych,
      11. wystąpienia istotnych wad dokumentacji wykonawczej skutkujących koniecznością  
          dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje  
          realizację określonego rodzaju robót,
      12. przekroczenia określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
      13. wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy – Prawo budowlane,
      14. wykonania robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót  
          budowlanych (podstawowych);
2. w wypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie  
   zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze  
   stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SWZ - Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy,
3. w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres zamówienia zawarty w ofercie;
4. w odniesieniu do podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności,  
   których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
5. Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o niniejsze zamówienie i wynik postępowania oraz jeżeli zmiany te nie naruszą zasady równego traktowania Wykonawców ubiegających się o zamówienie.
6. Warunki dokonania zmian umowy:
   1. zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić pod rygorem nieważności wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w protokole, który stanowił będzie podstawę do zmiany umowy. Dla ważności protokołu musi on zostać podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;
   2. strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy musi spełnić następujące  
      warunki:
      1. opisze zaistniałe okoliczności, uzasadniające zmiany umowy,
      2. uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,
      3. obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
      4. opisze wpływ zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy;
   3. wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
7. Zmiany terminów określonych w ust. 1 muszą nastąpić w formie pisemnych aneksów,  
   po zatwierdzeniu zaistnienia tych zdarzeń przez inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz za zgodą Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole konieczności.
8. Nie stanowi zmiany umowy zmiana osób wskazanych w § 11 ust. 2 umowy, pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniały warunki udziału, jakie były określone dla tych osób w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

* 1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu o roszczenie cywilnoprawne, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z zawartą umową, w którym dopuszczalne jest zawarcie ugody, strony zobowiązują się podjąć jego rozwiązania w drodze mediacji, lub innego polubownego rozwiązania sporu, która prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem tego Sądu, wybranego mediatora albo osobę prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

W pozostałych przypadkach wszystkie ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

* 1. Wszelkie zawiadomienia dla drugiej Strony umowy, w wykonaniu jej postanowień, po  
     wcześniejszym mailowym zawiadomieniu, wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym na adres Zamawiającego lub Wykonawcy do korespondencji określony w umowie. Brak pisemnego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu, w razie zwrotu korespondencji bez doręczenia, wywołuje skutek doręczenia pod ostatnio podany adres do korespondencji w dacie zwrotu korespondencji.
  2. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej  
     w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji  
     wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
  3. sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
  4. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
  5. Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i jej treść zgodna jest z ich wolą.
  6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

……………………………… ……………………………

KONTRASYGNATA

SKARBNIKA GMINY

…………………………………………………